2026 年第 6 学期 · Spark 项目收尾文档

软件可行性分析报告

基于 Spark 的淘宝用户行为分析系统

| 项目名称 | 基于 Spark 的淘宝用户行为分析系统（LuckyAnJun 个人工作包） |
| --- | --- |
| 编制人 | LuckyAnJun |
| 项目周期 | 2026-06-18 至 2026-06-30 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-06-30 |

范围说明：本文件仅整理 LuckyAnJun 负责的数据准备、4 个离线分析、1 个实时分析及其验证材料。

目录

1. 报告目的

2. 项目范围

2.1 建设内容

2.2 不在范围内

3. 数据可行性

4. 技术可行性

4.1 技术栈匹配

4.2 集群与部署条件

4.3 关键算法可实现性

5. 经济可行性

6. 操作可行性

7. 进度可行性

8. 安全与合规可行性

9. 风险与应对

10. 结论

1. 报告目的

本报告评估 LuckyAnJun 个人工作包是否具备实施条件。工作包包括淘宝 UserBehavior.csv 数据准备、4 个类型不重复的离线分析、1 个实时分析、结果入库和动态页面展示。报告只评价本人的任务，不代替其他组员的可行性结论。

2. 项目范围

2.1 建设内容

- 对淘宝用户行为数据进行截断、校验、清洗和时间字段派生。

- 使用 Spark 完成严格同商品路径漏斗、逐小时流量与购买比例、热门类目 Top20、用户活跃天数分布 4 个离线分析。

- 使用 Kafka 和 Spark Structured Streaming 对历史日志进行实时回放，按 5 分钟事件时间窗口统计 PV、收藏、加购、购买并生成异常预警。

- 将最终结果写入 MySQL，供远程 Web 页面动态查询和展示。

- 完成数据字典、测试报告、系统分析报告和答辩材料。

2.2 不在范围内

数据集没有价格、金额、订单号、商品名称或用户画像字段，因此不分析 GMV、销售额、客单价、利润、品牌或人口属性。

实时任务是历史日志回放模拟，不表示接入淘宝当前生产流量。

本报告不记录其他组员的数据集、分析任务或人员安排。

3. 数据可行性

| 评估项 | 现有条件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 数据来源 | 阿里巴巴公开脱敏淘宝用户行为数据 | 可用 |
| 原始规模 | 100,150,807 条，约 3.5 GB | 足以支持大数据处理 |
| 最终分析样本 | 300 MB 截断输入，8,571,842 条记录 | 满足课程 200-500 MB 要求 |
| 字段完整性 | 用户、商品、类目、行为、时间戳 5 个核心字段 | 支持行为分析 |
| 时间跨度 | 2017-11-25 至 2017-12-03，共 9 天 | 支持小时、日期及窗口分析 |
| 隐私属性 | 用户、商品、类目 ID 均已脱敏 | 教学使用风险较低 |

清洗流程检查列数、字段类型、正数 ID、行为枚举和时间范围，并派生 event_time、event_date、event_hour、weekday。因此，数据质量和分析口径可以通过程序约束，而不是依赖人工修改。

4. 技术可行性

4.1 技术栈匹配

| 层次 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据存储 | HDFS、Hive 2.3.7 | 清洗明细与离线结果表 |
| 批处理 | Spark 2.4.6、Scala 2.11.12、Spark SQL | 4 个离线分析 |
| 消息队列 | Kafka 2.5.0 | 历史行为日志逐条回放 |
| 流处理 | Spark Structured Streaming | 5 分钟窗口聚合与告警 |
| 服务数据库 | MySQL 5.7 | 离线结果发布、实时窗口写入 |
| 展示 | 远程 Web 页面、JavaScript 定时刷新 | 动态报表展示 |
| 工程管理 | Git、GitHub | 代码和文档版本管理 |

现有代码已经覆盖数据清洗、Hive 表、4 个离线 SQL 作业、实时流任务、MySQL 发布和动态页面。Spark 2.4.6/Scala 2.11 兼容编译、实时聚合与告警测试均已有通过证据，因此技术路线可实现。

4.2 集群与部署条件

验收环境运行 Hadoop 2.9.2、Hive 2.3.7、Spark 2.4.6、Scala 2.11.12、Kafka 2.5.0 和 MySQL 5.7。离线作业通过 Spark/Hive 执行，实时作业通过 spark-submit 启动，符合“不在 IDE 中完成分析”的要求。

现有启动日志显示 hadoop101、hadoop102、hadoop103 的 NameNode、DataNode、ResourceManager、NodeManager、Spark Master 和 Worker 可启动；符合集群要求。

4.3 关键算法可实现性

严格漏斗：按 user_id + item_id 分组，以时间戳判断“浏览→收藏/加购→购买”的先后顺序。

小时分析：按 event_hour 聚合 PV、购买用户数和小时购买比例。

类目分析：按 category_id 聚合行为并以 PV 排名，保留 Top20。

活跃分析：按用户统计不同活跃日期数，再汇总用户规模和行为深度。

实时分析：按事件时间构造 5 分钟窗口，聚合四类行为，并比较相邻窗口 PV 及购买/PV 比例生成告警。

上述算法均可由 Spark SQL 或 DataFrame API 完成，不依赖不可获得的外部字段。

5. 经济可行性

项目主要使用 Apache Spark、Hadoop、Hive、Kafka、MySQL Community、Git 和浏览器等开源或已有教学环境软件，不新增商业软件许可费用。数据集公开、虚拟机和远程展示服务器已经具备，主要成本为开发、测试和演示时间。对学期项目而言，经济投入可接受。

6. 操作可行性

离线部分由脚本串联截断、清洗、HDFS 上传、Hive 建表、Spark SQL 分析和 MySQL 导出；实时部分由启动脚本串联 Kafka topic、Spark Streaming、MySQL 表和页面服务。Web 页面按固定周期读取数据库或 JSON 快照，使用者只需要启动服务、回放数据并访问页面，不需要在 IDE 中操作。

操作风险主要来自环境变量、服务启动顺序和网络连接。项目通过运行手册、checkpoint、批次幂等表和环境变量配置降低了重复写入与凭据泄漏风险。

7. 进度可行性

| 里程碑 | 计划日期 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 可行性分析报告 | 2026-06-18 | 已完成 |
| 数据集确定 | 2026-06-19 | 已完成 |
| 需求分析报告 | 2026-06-20 | 已完成 |
| 代码完成 | 2026-06-27 | 已完成 |
| 单元测试用例和测试报告 | 2026-06-29 | 已完成 |
| 系统分析报告 | 2026-06-30 | 已完成 |

4 个离线分析于 6 月 26 日形成主要实现，实时分析、数据字典和 MySQL 发布于 6 月 27 日完成，6 月 28-29 日完成展示材料、报表精简和项目清理。现有时间安排覆盖课程要求中的全部里程碑。

8. 安全与合规可行性

仅处理公开、脱敏的教学数据，不尝试反推真实用户。

数据库和网站密码只通过本地文件或环境变量使用，不写入代码和交付报告。

MySQL 导出表名执行标识符校验，离线发布使用 staging 表核对行数后再切换正式表。

实时写入使用 (checkpoint_key, batch_id) 防止同一微批重复处理。

页面和报告明确标注历史回放属性，避免把 2017 年事件描述为当前实时业务。

9. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 300 MB 截断样本存在抽样偏差 | 指标可能偏离全量分布 | 报告注明样本口径，不外推为淘宝全量结论 |
| Hive/Spark 版本兼容 | 作业启动或依赖加载失败 | 使用 Spark 2.4.6/Scala 2.11 编译，固定 connector 版本 |
| Kafka、MySQL 启动顺序错误 | 实时链路中断 | 按运行手册启动并检查 topic、checkpoint 和表 |
| 告警阈值过于简单 | 只适合教学演示 | 将阈值标为配置项，并说明属于规则型预警 |
| 远程网络中断 | 页面无法动态查询 | 保留本地 JSON 快照页面和数据库查询作为备选证明 |

10. 结论

本项目在数据、技术、经济、操作和进度方面均具备实施条件，结论为“可行”。最终验收应满足三个前提：Spark 集群服务可用；展示数据由程序动态产生；实时部分明确为历史日志回放模拟。现有代码、结果表、远程报表和测试证据已经覆盖 LuckyAnJun 个人工作包的主要验收条件。